SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. z siedzibą w Lisiej Górze ul. Rolnicza 39,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127541, nr NIP: 873-000-69-24, wysokość kapitału zakładowego: 5 599 500 zł, tel. 146784102, www.sekretariat@gsklg.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 84,375 kWp ( z czego na potrzeby pompowni wody w Pawęzowie o mocy 49,875 kWp)  i na potrzeby oczyszczalni ścieków SBR Lisia Góra o mocy 34,5 kWp) dla Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o. w systemie zaprojektuj – wybuduj zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym wykonanym przez Solar Breaker sp z o.o.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z w terenie z warunkami wykonania przedmiotu umowy.

Wszelkie niezbędne formalności oraz zgłoszenia niezbędne do uruchomienia instalacji fotowoltaicznych Wykonawca winien przygotować mając na uwadze to, że Zamawiający ma zawarte odrębne umowy na dystrybucję energii elektrycznej i na sprzedaż energii elektrycznej

Termin realizacji zamówienia 31 maja 2022r.

#### I. Informacje ogólne

#### Zamawiający posiada status zamawiającego sektorowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamówienie niniejsze odbywa się na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana dalej Specyfikacją udostępniana jest na stronie internetowej www.gsklg.pl, wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz projektem umowy.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków na podstawie wymaganych oświadczeń Wykonawcy bądź dokumentów

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie Wykonawcy a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dodatkowo dołączone dokumenty (kopie uprawnień) potwierdzające, że projektant oraz kierownik robót posiadają uprawnienia wymagane na podstawie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw, zgodne z przedmiotem zamówienia oraz dokument potwierdzający ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

b) posiadania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji – oświadczenie Wykonawcy a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dodatkowo dokument potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania zrealizował należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i ze sztuką budowlaną co najmniej dwa zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - oświadczenie Wykonawcy a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dodatkowo aktualny odpis (wydruk) z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia a jeżeli do montażu paneli fotowoltaicznych wymagane jest posiadanie dodatkowych zezwoleń, także dowód ich posiadania.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie Wykonawcy a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie zaległych płatności

e) wykażą, że moduły fotowoltaiczne i falowniki jakich zamierzają użyć do realizacji zakresu rzeczowego umowy spełniają wymagania w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w tabelach w PFU (str 10 i 11) poprzez dołączenie do składanej oferty kart katalogowych producenta, protokołów z testów laboratoryjnych lub deklaracji producenta w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość

d) wykonawców, których przedstawicieli upoważnionych do podpisywania ofert w imieniu wykonawcy, prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także za przestępstwa skarbowe,

e) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem  prowadzonego postępowania  przetargowego,

f) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w jednym egzemplarzu, 
w języku polskim.

2.   Oferta winna zawierać:

a) nazwę i dokładny adres oferenta,

b) datę sporządzenia oferty

c) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Specyfikacji

d) harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zamówienia, ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia dla każdej z instalacji (w szczególności wykonanie projektu technicznego, zgłoszenie montażu instalacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, zakończenie montażu i odbiór techniczny instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę, dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia instalacji do OSD

e) kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdej z instalacji, skalkulowaną na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego

f) karty katalogowe producenta, protokołów z testów laboratoryjnych lub deklaracji producenta w języku polskim lub przetłumaczone na język polski dla modułów fotowoltaicznych i falowników

h) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy i o akceptacji jej zapisów bez zastrzeżeń

i) termin związania ofertą wynoszący 30 dni

3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą winien dołączyć dokumenty żądane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania wymogów udziału w postępowaniu, wymienione w Specyfikacji – w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania informacji o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.

4. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000  zł wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu (wpłata w kasie Zamawiającego lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45859100070110000017330003) lub w formach niepieniężnych – gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej

Do złożonej oferty winien zostać dołączony w oryginale dowód wniesienia wadium.  Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, niezwłocznie po podpisaniu umowy i ustanowieniu zabezpieczenia jej należytego wykonania.

Zamawiający zatrzymuje wadium złożone przez Wykonawcę jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków oferty lub nie złożył wymaganych wyjaśnień

- Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

VI. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

Oferta podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wraz z załącznikami, winna zostać umieszczona w trwale zabezpieczonej i opieczętowanej kopercie. Koperta winna zostać opisana Zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 85,375  kWp dla Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o.

Ofertę należy składać w sekretariacie Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o.  do dnia 14 marca 2022 r. do godz. 09 00.

Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź też, w celu jej modyfikacji (np. w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego złożenia przed upływem terminu.

VII. Otwarcie ofert i ich ocena.

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Gminna Spółka Komunalna sp z o.o.  w dniu 
14 marca 2022r. godz. 10.00

2.Oferty ważne, spełniające warunki i wymagania niniejszej specyfikacji oceniane będą wg kryterium:

Cena oferty netto  -   100  %

Przy czym koszty odpłatnego serwisowania instalacji zadeklarowane przez Wykonawcę w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy, jeżeli świadczenie tej usługi przez Wykonawcę jest warunkiem udzielenia pięcioletniej rękojmi i gwarancji lub warunkiem udzielenia gwarancji przez producenta, zostanie doliczony do ceny ofertowej i tak wyliczona cena będzie przedmiotem oceny oferty.

3. Jeżeli oferta Wykonawcy zawiera braki, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia braków w zakreślonym terminie, poza przypadkami gdy pomimo uzupełnienia oferta i tak podlegałaby odrzuceniu.

.

3. Zamawiający może, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jeżeli ich treść budzi wątpliwości Zamawiającego, przy czym złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści złożonej oferty.

5. Informacja o wynikach postępowania przekazana zostanie Wykonawcom na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.

VIII. Zawarcie umowy.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do przedłożenia w Spółce dwóch egzemplarzy jednostronnie podpisanej umowy, wraz z dowodem ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania informacji o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy lub nie ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy uznane będzie za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy, skutkujące zatrzymaniem wadium wniesionego przez Wykonawcę.

W takiej sytuacji Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród pozostałych złożonych ofert lub unieważni prowadzone postępowanie.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % kwoty brutto wynagrodzenia ofertowego całego zakresu rzeczowego zamówienia.

Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone 
w następujący sposób:

1)	kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy i uruchomienia instalacji;

2)	pozostała kwota tj. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż 
w pieniądzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres realizacji umowy tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi.

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art.701 kodeksu cywilnego. Wykonawcy nie przysługują środki prawne przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, administratorem danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. (zwana w dalszej treści informacji Spółką) z siedzibą w Lisiej Górze ul. Rolnicza 39, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127541, nr NIP: 873-000-69-24, wysokość kapitału zakładowego: 5 599 500 zł

Dane kontaktowe Spółki: tel 14 6784102, e-mail: sekretariat@gsklg.pl. Wszelką korespondencję można kierować także na adres siedziby Spółki.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art 6 ust 1 lit f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na roboty budowlane opisane w Specyfikacji i realizacją umowy.  Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dochodzenia roszczeń związanych z  postępowaniem oraz realizacją  umowy o roboty budowlane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane w celu realizacji umowy Dane mogą zostać także przekazane uprawnionym instytucjom publicznoprawnym na zasadach określonych przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane.